# Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛОМОШЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НОВИЧИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.03.2017    № 4                                                                     с. Поломошное

В целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и возможного ущерба, обеспечения безопасности населения, устойчивого функционирования объектов экономики в  период весеннего половодья на территории Поломошенского сельсовета Новичихинского района:

1.Утвердить план основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории Поломошенского сельсовета в период весеннего половодья 2017г (прилагается).

2.Утвердить паводковый штаб села в составе комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности села.

3.В срок до 25.03.2017г обследовать  водопропускные сооружения, принять меры по их очистке.

4.Организовать очистку естественных и искусственных водостоков, освободить водостоки от возможных заторов.

5.Совместно  с руководителями организаций и учреждений, не зависимо от их формы собственности, организовать работу аварийной бригады, спланировать работу специальной техники по предназначению в период обильного снеготаяния (по согласованию).

6.Принять меры по предупреждению размыва кладбища, скотомогильника  и площадок временного хранения твердых бытовых отходов.

7.Организовать и провести необходимые работы по герметизации водозаборных скважин и колодцев совместно с руководителями организаций, эксплуатирующих данные объекты (по согласованию).

8.Активизировать разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности весеннего половодья и основных мерах безопасности в этот период.

9. На водоемах села с 25.03.2017 г. запретить выход граждан на лед водоемов, а также  подлёдный лов рыбы.

10.Контроль за работой противопаводкового штаба (комиссии) и выполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Поломошенского сельсовета                                           Е.И.Шипугина

# Приложение

к распоряжению Администрации

Поломошенского сельсовета

от «01» марта  2017г № 4

П  Л  А  Н

основных организационно-технических и профилактических мероприятий

по защите населения на территории Поломошенского сельсовета  Новичихинского района  в период весеннего  паводка 2017 года

| № п/п | Планируемые мероприятия | Дата проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовить проект и провести заседание КЧСиПБ Администрации Поломошенского сельсовета по вопросу «Об организации и проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2017 года до 15.03.2017 г.». | До 15.03 | Администрация сельсовета |
| 2 | Уточнить и откорректировать разделы планов действий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, связанных с паводком. | До 15.03 | Администрация сельсовета |
| 3 | Обследовать: - объекты на транспортных коммуникациях, водослива очистить водопропускные трубы под дорогами; - очистить тело плотины «Майской» - -очистить от снега в местах вероятного подтопления домов, хоз.построек | ## До 20.03 | ## Администрация сельсовета |
| 4 | Определить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий, проведение спасательных, аварийно-восстановительных работ. | До 15.03 | Администрация сельсовета |
| 5 | Провести необходимые работы по герметизации скважин, колодцев и отводу от них паводковых вод. Выполнить ревизию водопроводных колодцев и водоразборных колонок для исключения попадания внешних вод в водопроводные сети. | До 20.03 | Мастер ОАО «Алтайское управление водопроводов» РЭУ-6 (Яковлев В.А.) Администрация сельсовета |
| 6 | Определить и подготовить места на случай необходимости эвакуации населения и материальных ценностей из подтапливаемых территорий, снабжения населения продовольствием. | До 20.03 | Администрация сельсовета |
| 7 | Подготовить медицинское учреждение для оказания помощи пострадавшим при паводке | До 20.03 | ФАП Фатерина А.В. |
| 8 | Организовать и определить порядок сбора, анализа и представления информации о ходе выполнения мероприятий по подготовке к паводковому сезону, при угрозе и возникновении ЧС. | До 20.03 | Глава Администрации с/совета |
| 9 | Подготовить комплекс противоэпидемиологических мероприятий в зонах возможного подтопления (затопления) объектов водоснабжения, с целью недопущения возникновения массовых инфекционных заболеваний. | до 20.03 | Глава Администрации с/совета |
| 10 | Организовать охрану общественного порядка и имущества граждан, материальных ценностей в селе, подверженных подтоплениям (затоплениям | Март-май | Глава Администрации с/совета |
| 11 | Организовать разъяснительную работу с населением через СМИ , чрез руководителей хозяйств, депутатов, о потенциальной опасности весеннего половодья и основных мерах безопасности в этот период. | Постоян-но | Администрация сельсовета |

# Приложение

к распоряжению Администрации

Поломошенского сельсовета

от «01» марта  2017г № 4

Паводковая комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности села

- Шипугина Е.И.  -глава Администрации сельсовета

- Пожаров Л.А.    - директор ООО «Время»

- Сумской В.А.    -директор ООО «Надежда»

- Нечаева Е.А.      - и.о. начальника Поломошенского производственного участка ООО «Новичиха-лес»

- Дергачёв Р.А. - директор ООО « Вид»