# **Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛОМОШЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**НОВИЧИХИНСКОГО РАЙОНА**

**АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

**12.03.2018 № 1 с. Поломошное**

В целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и возможного ущерба, обеспечения безопасности населения, устойчивого функционирования объектов экономики в период весеннего половодья на территории Поломошенского сельсовета Новичихинского района:

1.Утвердить план основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории Поломошенского сельсовета в период весеннего половодья 2018г (прилагается).

2.Утвердить паводковый штаб села в составе комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности села.

3.В срок до 20.03.2018г обследовать водопропускные сооружения, принять меры по их очистке.

4.Организовать очистку естественных и искусственных водостоков, освободить водостоки от возможных заторов.

5.Совместно с руководителями организаций и учреждений, не зависимо от их формы собственности, организовать работу аварийной бригады, спланировать работу специальной техники по предназначению в период обильного снеготаяния (по согласованию).

6.Принять меры по предупреждению размыва кладбища, скотомогильника и площадок временного хранения твердых бытовых отходов.

7.Организовать и провести необходимые работы по герметизации водозаборных скважин и колодцев совместно с руководителями организаций, эксплуатирующих данные объекты (по согласованию).

8.Активизировать разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности весеннего половодья и основных мерах безопасности в этот период.

9. На водоемах села с 20.03.2018 г. запретить выход граждан на лед водоемов, а также подлёдный лов рыбы.

10.Контроль за работой противопаводкового штаба (комиссии) и выполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Поломошенского сельсовета Е.И.Шипугина

# Приложение

к распоряжению Администрации

Поломошенского сельсовета

от «12» марта 2018 г № 1

П Л А Н

основных организационно-технических и профилактических мероприятий

по защите населения на территории Поломошенского сельсовета Новичихинского района в период весеннего паводка 2018 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые мероприятия | Дата  проведения | Ответственный |
| 1 | Подготовить проект и провести заседание КЧСиПБ Администрации Поломошенского сельсовета по вопросу «Об организации и проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2018 года до 15.03.2018 г.». | До 15.03 | Администрация сельсовета |
| 2 | Уточнить и откорректировать разделы планов действий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, связанных с паводком. | До 15.03 | Администрация сельсовета |
| 3 | Обследовать:   * объекты на транспортных коммуникациях, водослива очистить водопропускные трубы под дорогами; * очистить тело плотины «Майской» * -очистить от снега в местах вероятного подтопления домов, хоз.построек | До 20.03 | Администрация сельсовета |
| 4 | Определить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий, проведение спасательных, аварийно-восстановительных работ. | До 15.03 | Администрация сельсовета |
| 5 | Провести необходимые работы по герметизации скважин, колодцев и отводу от них паводковых вод. Выполнить ревизию водопроводных колодцев и водоразборных колонок для исключения попадания внешних вод в водопроводные сети. | До 20.03 | Мастер ОАО «Алтайское управление водопроводов» РЭУ-6  (Яковлев В.А.) Администрация сельсовета |
| 6 | Определить и подготовить места на случай необходимости эвакуации населения и материальных ценностей из подтапливаемых территорий, снабжения населения продовольствием. | До 20.03 | Администрация сельсовета |
| 7 | Подготовить медицинское учреждение для оказания помощи пострадавшим при паводке | До 20.03 | ФАП Фатерина А.В. |
| 8 | Организовать и определить порядок сбора, анализа и представления информации о ходе выполнения мероприятий по подготовке к паводковому сезону, при угрозе и возникновении ЧС. | До 20.03 | Глава Администрации с/совета |
| 9 | Подготовить комплекс противоэпидемиологических мероприятий в зонах возможного подтопления (затопления) объектов водоснабжения, с целью недопущения возникновения массовых инфекционных заболеваний. | до 20.03 | Глава Администрации с/совета |
| 10 | Организовать охрану общественного порядка и имущества граждан, материальных ценностей в селе, подверженных подтоплениям (затоплениям | Март-май | Глава Администрации с/совета |
| 11 | Организовать разъяснительную работу с населением через СМИ , чрез руководителей хозяйств, депутатов, о потенциальной опасности весеннего половодья и основных мерах безопасности в этот период. | Постоян-но | Администрация сельсовета |

# Приложение

к распоряжению Администрации

Поломошенского сельсовета

от «12» марта 2018 г № 1

Паводковая комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности села

1. Шипугина Е.И. -глава сельсовета
2. Пожаров Л.А. - директор ООО «Время»
3. Сумской В.А. -директор ООО «Надежда»
4. Нечаева Е.А. - и.о. начальника Поломошенского производственного участка ООО «Новичиха-лес»
5. Дергачёв Р.А. - директор ООО « Вид»
6. Яковлев В.А. - Алтайское управление водопроводов» РЭУ – 6
7. Фатерина А.В. – заведующая ФАП